**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ЗАСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 31 марта 2016 года. д. Заславская № 16

О выполнении Плана мероприятий

социально-экономического развития

Заславского муниципального образования за 2015 год.

В целях реализации Программы комплексного социально-экономического развития Заславского муниципального образования на период 2011 – 2015 годы, утвержденной решением Думы Заславского МО от 28.12.2010 года № 9/5

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Принять к сведению информацию о выполнении « Программы комплексного социально-экономического развития Заславского муниципального образования на 2011 – 2015 г. г» за 2015 год.
2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве

« Вестник Заславска».

Глава Заславского

муниципального образования Е. М. Покладок

Утверждено постановлением главы

Заславского МО № 16 от 31.03.2016 г .

Информация о выполнении « Программы комплексного социально-экономического развития Заславского муниципального образования на 2011 – 2015 годы» по состоянию на 01.01.2016 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки  реализации | Общий объем финансирования,  млн.руб. | В том числе | | | | | Фактическое выполнение по состоянию на 01.01.2016 г. | | Результат от реализации мероприятия |
| Бюджет  МО | Федер.  бюджет | | Областной  бюджет | Средства предприятий,  кредитные ресурсы | |  |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | | 9 | 10 | |
|  | **«Культура»** |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |
| 1. | Создание условий для организации досуга жителей поселения и поддержка их творческого потенциала | в течение года | 0,022 | 0,022 |  | |  |  | | 0,032 | 145 % | |
| 2. | Капитальный ремонт МКУК « Заславский ЦДК» в д. Заславская по государственной программе  « Развитие культуры» | в течение года | 1,65 | 0,65 |  | | 1,0 |  | | 0,249 | 15% | |
|  | **Итого** |  | **1,672** | **0,672** |  | | **1,0** |  | | **0,281** | **17%** | |
|  | **«Физическая культура и спорт»** |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |
| 3. | Строительство многофункциональной спортивной площадки с искусственным покрытием в д. Заславская | 2 кв. | 3,5 | 0,105 | 1,324 | | 2,071 |  | | 2,991 | 85% | |
|  | **итого:** |  | **3,5** | **0,105** | **1,324** | | **2,071** |  | | **2,991** | **85%** | |
|  | **«Жилищно-коммунальное хозяйство»** |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |
| 4. | Содержание дорог находящихся в ведении поселения | В течении года | 0,489 | 0,489 |  |  | |  | 0,203 | | 42 % |
|  | **итого:** |  | **0,489** | **0,489** |  |  | |  | **0,203** | | **42 %** |
|  | **« Сельское хозяйство»** |  |  |  |  |  | |  |  | |  |
| 5. | Плодородие почв | в течение года | 0,2 |  |  | 0,14 | | 0,06 | 0,1 | | 50 % |
| 6. | Первичное семеноводство | в течение года | 0,5 |  |  | 0,4 | | 0,1 | 0,1 | | 20 % |
| 7. | Страхование урожая с/х культур | в течение года | 0,11 |  |  | 0,03 | | 0,08 | 0,08 | | 73 % |
| 8. | Поддержка КФХ И ЛПХ ( национальный проект) | в течение года | 0,16 |  | 0,15 | 0,01 | |  | 0,16 | | 100% |
|  | **итого:** |  | **0,97** | **0** | **0,15** | **0,58** | | **0,24** | **0,44** | | **45 %** |
|  | **« Малое предпринимательство»** |  |  |  |  |  | |  |  | |  |
| 9. | Организация сельского туризма КФХ « Шпенева О.А.» | в течение года. | **0,06** |  |  |  | | **0,06** | 0,06 | | 100 % |
|  | **итого:** |  | **0,06** | **0** | **0** | **0** | | **0,06** | **0,06** | | **100 %** |
|  | **ВСЕГО** |  | **6,691** | **1,266** | **1,474** | **3,651** | | **0,3** | **3,975** | | **59 %** |