ОТ 28.02.2020 Г. № 22

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

ЗАСЛАВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ "ДОРОЖНОЙ КАРТЫ" "ПОВЫШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В ЗАСЛАВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ"

В целях повышения уровня и качества жизни маломобильных групп населения Заславского муниципального образования  и  создания для них доступной среды жизнедеятельности, руководствуясь Федеральным Законом от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", Федеральным Законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов", Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2015  № 599 "О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности", Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь уставом Заславского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий ("дорожную карту") "Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Заславском муниципальном образовании" (далее – План) (прилагается).

2. Ответственным исполнителям Плана обеспечить:

1) мониторинг достижения, запланированных значений показателей доступности объектов и услуг на территории Заславского муниципального образования;

2) предоставление информации о ходе выполнения Плана в Комиссию по координации деятельности в сфере формирования доступной среды для жизнедеятельности инвалидов на территории Заславского муниципального образования ежеквартально до 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом.

- 3. Опубликовать настоящее постановление с приложениями в газете «Вестник Заславска» и разместить на официальном сайте администрации Заславского муниципального образования.

- 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Заславского муниципального образования

Е.М. Покладок

Утверждён

постановлением администрации

Заславского муниципального образования

От 28 февраля 2020г. № 22

ПЛАН

мероприятий ("дорожная карта")

"Повышение значений показателей доступности  для инвалидов объектов и услуг в Заславском муниципальном образовании"

Глава 1. Общее описание "дорожной карты"

План мероприятий ("дорожная карта") "Повышение значений показателей доступности  для инвалидов объектов и услуг в Заславском муниципальном образовании" разработан в соответствии с пунктом 1 части 4  статьи 26 Федеральный закон от 01.12.2014 г. № 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов", призван обеспечить соблюдение установленных законом условий  доступности для инвалидов объектов и услуг, относящихся к компетенции  Заславского муниципального образования, оказанию им помощи в преодолении барьеров, мешающих использованию (получению) наравне с другими лицами.

В Заславском муниципальном образовании население составляет 947 человек из них 32 инвалида, среди которых инвалидов по слуху – 2, инвалидов по зрению – 1, инвалидов, использующих кресла-коляски – 3.

Доступность объектов и услуг актуально для инвалидов и для всех маломобильных групп населения Заславского муниципального образования, которые нуждаются в повышенной социальной защите.

Обеспечение без барьерной среды жизнедеятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья направлено на максимальную социализацию таких лиц, вовлечение их экономическую, культурную жизнь общества. Доступная среда жизнедеятельности является ключевым условием интеграции инвалидов в общество. Способность инвалидов быть независимыми экономическими субъектами, участвовать в политической, культурной и социальной жизни общества отражает уровень реализации их прав как граждан социального государства, создает предпосылки для реализации их потенциала и способствует социальному и экономическому развитию государства.

Российской Федерацией в 2008 году подписана, а затем ратифицирована Конвенция ООН о правах инвалидов, которая вступила в силу для Российской Федерации 25 октября 2012 г. Подписание и ратификация Конвенции фактически утвердило принципы, на которых должна строиться политика государства в отношении инвалидов.

Федеральным законом от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (статья 15) установлено, что в целях обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур органы местного самоуправления в сфере установленных полномочий, обеспечивают инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников):

1) условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая т.е, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам;

2) условия для беспрепятственного пользования автомобильным транспортом в городском, пригородном, междугородном сообщении, средствами связи и информации (включая средства, обеспечивающие дублирование звуковыми сигналами световых сигналов светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов через транспортные коммуникации);

3) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

4) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур;

5) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

6) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

7) допуск на объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

8) оказание работниками организаций, предоставляющих услуги населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

Повышение уровня социальной интеграции инвалидов и реализация мероприятий по обеспечению безбарьерной среды  для инвалидов актуально для Заславского муниципального образования.

Глава 2. Цели "дорожной карты"

Целями дорожной карты являются:

обеспечение условий доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов социальной инфраструктуры и услуг;

создание условий для максимальной интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья в жизнь общества.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

1) совершенствование нормативной правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;

2) повышение уровня доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения

Глава 3. Ожидаемые результаты реализации "дорожной карты"

Реализация "дорожной карты" позволит:

сформировать условия для устойчивого развития доступной среды для инвалидов, повысить доступность и качество предоставляемых инвалидам и гражданам с ограниченными возможностями здоровья муниципальных услуг, преодолеть социальную разобщенность;

изменить сложившуюся социальную, инженерную и транспортную инфраструктуру для самостоятельного доступа к ней инвалидов и других маломобильных граждан, создать условия для интеграции инвалидов в общество на территории Заславского муниципального образования.

Ожидаемый социально-экономический эффект реализации плана мероприятий "дорожной карты":

увеличение количества социально значимых объектов социальной инфраструктуры муниципальной собственности, оборудованных с целью обеспечения доступности для инвалидов и маломобильных граждан;

увеличение качества услуг по реабилитации и социально-бытовой адаптации детей-инвалидов, проживающих на территории Заславского муниципального образования.

Важнейшим элементом реализации "дорожной карты" является взаимосвязь планирования, реализации, мониторинга, уточнения и корректировки мероприятий "дорожной карты", определены ответственные исполнители мероприятий.

Реализация мероприятий "дорожной карты" осуществляется в рамках муниципальной программы, утверждаемой постановлением администрации главы Заславского муниципального образования, устанавливающей соответствующее расходное обязательство Заславского муниципального образования.  Объемы бюджетных ассигнований не реализацию соответствующих мероприятий будут уточняться ежегодно при составлении бюджета Заславского муниципального образования  на очередной финансовый год и плановый период и в процессе исполнения  бюджета муниципального образования.

Глава 4. Повышение показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

Таблица 1

| № п/п | Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг | Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности |  |  |  |  |  |  | Орган (должностное лицо), ответственные за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 |  |
| 1 | Удельный вес введенных с 1 января 2020 года в эксплуатацию объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры муниципальной собственности Заславского муниципального образования, в которых предоставляются услуги населению, обеспеченных доступностью для инвалидов (от общего количества вновь вводимых объектов) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Администрация Зареченского муниципального образования |
| 2 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов физической культуры и спорта | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Администрация Зареченского муниципального образования |
| 3 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов культуры | 25% | 30% | 40% | 45% | 60% | 70% | 100% | Администрация Зареченского муниципального образования |

Глава 5. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности

для инвалидов объектов и услуг

Таблица 2

| № п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Сроки реализации | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы |  |  |  |  |
| 1.1 | О принятии административного регламента по предоставлению гражданам муниципальных услуг, положений обеспечивающих соблюдение установленных законодательством условий доступности для инвалидов | Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов" | Администрация Заславского муниципального образования | 2020-2021 гг. | Повышение доступности муниципальных услуг для инвалидов. |
| 1.2 | Осуществление проверки проектов документации на проведение капитального ремонта (модернизации, реконструкции) зданий, на строительство (аренду) новых зданий (помещений) | Федеральный закон от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", Строительные нормы и правила "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" (Постановление Госстроя РФ от 16.07.2001 № 73) | Администрация Заславского муниципального образования | постоянно, по мере ввода объектов в эксплуатацию | Доступность для инвалидов вновь вводимых объектов в эксплуатацию или прошедших реконструкцию, модернизацию. |
| 1.3 | Рассмотрение на заседаниях Комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Зареченского муниципального образования вопросов создания условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Постановление главы Заславского муниципального образования от г. № "О комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Зареченского муниципального образования" | Администрация Заславского муниципального образования | Постоянно, ежеквартально | Оптимизация деятельности и межведомственного взаимодействия по вопросам создания условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 2 | Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры и услуг |  |  |  |  |
|  | Адаптация зданий (помещений) образовательных учреждений и предоставление образовательных услуг |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Проведение паспортизации объектов образовательных организаций по доступности объектов социальной инфраструктуры для всех категорий инвалидов и маломобильных групп населения | Методика, позволяющая объек-тивизировать и систематизи-ровать доступность объектов и услуг в сферах жизнедеятель-ности инвалидов и маломобиль-ных групп населения с возмож-ностью учета региональной спе-цифики, утвержденная приказом Минтруда России от 25.12.2012 г. № 627 | Администрация Зареченского муниципального образования | 2015 | Определение объема работ необходимых для повышения доступности объектов социальной инфраструктуры образовательных организаций для детей-инвалидов и маломобильных групп населения |
| 2.2 | Адаптация объектов культуры и предоставление услуг в сфере культуры |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Проведение паспортизации объектов учреждений культуры по доступности объектов социальной инфраструктуры для всех категорий инвалидов и маломобильных групп населения | Методика, позволяющая объек-тивизировать и систематизи-ровать доступность объектов и услуг в сферах жизнедеятель-ности инвалидов и маломобиль-ных групп населения с возмож-ностью учета региональной спе-цифики, утвержденная приказом Минтруда России от 25.12.2012 г. № 627 | Учреждение культуры | 2015 | Определение объема работ необходимых для повышения доступности объектов социальной инфраструктуры учреждений культуры для инвалидов и маломобильных групп населения |
| 2.2.2 | Обустройство пандусом входного крыльца и пожарного выхода МКУК "Заславский ЦДК» | Методика, позволяющая объек-тивизировать и систематизи-ровать доступность объектов и услуг в сферах жизнедеятель-ности инвалидов и маломобиль-ных групп населения с возмож-ностью учета региональной спе-цифики, утвержденная приказом Минтруда России от 25.12.2012 г. № 627 | учреждение культуры | 2020 г. | Обеспечение доступности для инвалидов и маломобильных групп населения к учреждениям культуры |
| 2.2.3 | Реконструкция входной и внутренних дверей с целью обеспечения свободного прохода инвалидной коляски МКУК "Заславский ЦДК" | Методика, позволяющая объек-тивизировать и систематизи-ровать доступность объектов и услуг в сферах жизнедеятель-ности инвалидов и маломобиль-ных групп населения с возмож-ностью учета региональной спе-цифики, утвержденная приказом Минтруда России от 25.12.2012 г.№ 627 | учреждение культуры | 2020 г. | Обеспечение доступности для инвалидов и маломобильных групп населения к учреждениям культуры |
| 2.2.4 | Ремонт крыльца и пандуса у основного выхода МКУК "Заславский ЦДК» и Тарасовский сельский клуб. | Методика, позволяющая объек-тивизировать и систематизи-ровать доступность объектов и услуг в сферах жизнедеятель-ности инвалидов и маломобиль-ных групп населения с возмож-ностью учета региональной спе-цифики, утвержденная приказом Минтруда России от 25.12.2012 г. № 627 | учреждение культуры | 2020 г. | Обеспечение доступности для инвалидов и маломобильных групп населения к учреждениям культуры |
| 3 | Раздел 3. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация доступности официального сайта Заславского муниципального образования в информационно-коммуникационной сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по зрению. Размещение справочных материалов, включая информацию о телефонных горячих линиях и службах экстренной помощи, в доступных для инвалидов местах | Федеральный закон от 01.12.2014 г. № 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов" | Администрация Заславского муниципального образования | 2020-2021 гг. | Доступность официального сайта Зареченского муниципального образования для инвалидов по зрению |
| 3.2 | Размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной и транспортной инфраструктур, находящимся в собственности Заславского муниципального образования | Федеральный закон от 01.12.2014 г. № 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов" | Администрация Заславского муниципального образования | 2021-2025 гг. | Обеспечение доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов объектам социальной и транспортной инфраструктур |
| 3.3 | Размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного продвижения инвалидов на объектах инфраструктуры, находящихся в собственности Заславского муниципального образования | Федеральный закон от 01.12.2014 г. № 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов" | Администрация Заславского муниципального образования | 2021-2025 гг. | Обеспечение доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов объектам социальной и транспортной инфраструктур |
| 3.4 | Проведение разъяснительной работы с организациями частной формы собственности, индивидуальными предпринимателями по обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения | Федеральный закон от 01.12.2014 г. № 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов" | Администрация Заславского муниципального образования | Постоянно | Разъяснение действующего законодательства |
| 3.5 | Информирование населения по вопросам обеспечения доступной среды для инвалидов, о проблемах людей с ограниченными физическими возможностями через средства массовой информации | Федеральный закон от 01.12.2014 г. № 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов" | Администрация Заславского муниципального образования | 2020-2030 гг. | Формирования толерантного отношения населения к людям с ограниченными физическими возможностями |
| 4 | Раздел 4. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним) |  |  |  |  |
| 4.1 | Организация инструктирования или обучения специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в соответствии с законодательством РФ. | Федеральный закон от 01.12.2014 г. № 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов" | Администрация Заславского муниципального образования | 2021-2030гг. | Повышение квалификации специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг. |
| 4.2 | Оказание работниками организаций, предоставляющих услуги населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг | Федеральный закон от 01.12.2014 г. № 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов" | Администрация Заславского муниципального образования | Постоянно | Увеличение охвата инвалидов муниципальными услугами |

Глава администрации Заславского муниципального образования

Е.М. Покладок